عرض فني ومالي لتنفيذ منصة المحامين الرقمية

اسم المشروع: منصة Law.sa القانونية

نوع المشروع: تطوير منصة رقمية متكاملة للمحامين والخدمات القانونية

مدة التنفيذ المتوقعة: من 10 إلى 14 أسبوع

التاريخ: 2026

نبذة عن المشروع

يهدف المشروع إلى تطوير منصة رقمية قانونية متكاملة تعكس الهوية المؤسسية لشركة وأتقن للمحاماة وتوفر بيئة احترافية للتواصل بين العملاء والمحامين. تشمل المنصة بوابة للمحتوى القانوني، ونظاماً لطلب الخدمات القانونية إلكترونياً، بالإضافة إلى مجتمع مهني للمحامين.

أهداف المشروع

• تعزيز الحضور الرقمي للشركة في السوق القانوني.

• تسهيل الوصول إلى الخدمات القانونية عبر منصة إلكترونية.

• توفير نظام متكامل لإدارة طلبات العملاء.

• إنشاء مجتمع مهني للمحامين يعرض خبراتهم وتخصصاتهم.

• نشر المعرفة القانونية والأخبار الرسمية بطريقة احترافية.

نطاق العمل الرئيسي للمشروع

| المكون | الوصف |
| --- | --- |
| بوابة الثقافة القانونية | نشر الأخبار القانونية والمقالات والتحليلات وتحسين الظهور في محركات البحث. |
| نظام طلب الخدمة | نموذج إلكتروني لرفع القضايا والمرفقات مع إشعارات فورية وإدارة الطلبات. |
| مجتمع المحامين | صفحات احترافية لكل محام تشمل السيرة الذاتية والتخصصات والخبرات. |
| لوحة التحكم | إدارة المحتوى والطلبات وإدارة المستخدمين والمحامين. |
| البنية التقنية | استضافة سحابية، شهادة SSL، نسخ احتياطي وحماية أمنية. |

الجدول الزمني لتنفيذ المشروع

| المرحلة | الوصف | المدة |
| --- | --- | --- |
| مرحلة التخطيط والتصميم | تصميم تجربة المستخدم والواجهات UI/UX | 2 - 3 أسابيع |
| مرحلة التطوير البرمجي | تطوير Frontend و Backend وربط الأنظمة | 4 - 5 أسابيع |
| مرحلة بناء منصة المحامين | إنشاء ملفات المحامين ونظام البروفايلات | 3 - 4 أسابيع |
| مرحلة الاختبار والإطلاق | اختبارات الجودة والأمان والإطلاق الرسمي | 1 أسبوع إلى 10 أيام |

إجمالي مدة التنفيذ المتوقعة: من 10 إلى 14 أسبوع.

الاعتبارات الأمنية والقانونية

• تشفير كامل للبيانات باستخدام SSL.

• تخزين آمن للمستندات والمرفقات.

• نظام صلاحيات دخول متعدد المستويات (Role‑Based Access).

• الالتزام بأنظمة حماية البيانات الشخصية في المملكة العربية السعودية.

• حماية الملكية الفكرية للمحتوى.

التكلفة المالية للمشروع

إجمالي تكلفة تنفيذ المشروع: 35,000 ريال سعودي

تشمل التكلفة:

• تصميم تجربة المستخدم والواجهات.

• تطوير الموقع والأنظمة.

• إعداد البنية التقنية.

• الاختبارات التقنية والإطلاق.

شروط الدفع

• 40% دفعة مقدمة عند بدء المشروع.

• 30% بعد الانتهاء من مرحلة التصميم.

• 30% عند التسليم النهائي.